

**Информирование об итогах реализации инициативного проекта**

**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ/ район Красноярского края | Рыбинский  |
| Поселение | Большеключинский сельсовет |
| Населенный пункт | село Большие ключи |
| Наименование инициативного проекта | «Благоустройство спортивно игровой площадки» |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 16.12.2022 №3 |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 805 000 руб. |
| Средства населения  | 24 150 руб. |
| Средства юридических лиц, ИП | 56 350 руб. |
| Средства местного бюджета | 40 250 руб. |
| Иной межбюджетный трансферт | 684 250 руб. |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)  | Контракт заключен №25ТС от 15.05.2023г, ИП Федоров Алексей Геннадьевич - на поставку малых архитектурных форм (далее МАФ), контракт №11 от 15.05.2023г, - на монтаж МАФ, ИП Востряков Андрей Викторович |
| Дата завершения реализации проекта | 18 июля 2023г |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | Инициативный проект реализован в установленные сроки, жители и дети очень довольны благоустройством спортивно игровой площадки |

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации Большеключинского сельсовета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_Т.В. Штоль\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) МП (Ф.И.О.) |
| Председатель инициативной группы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_И.А. Анисимова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (Ф.И.О.) |